UNLOCK WAY

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO PROJETO
NOME DO PROJETO

DEZEMBRO DE 2023
VERSÃO 1.0
Histórico de alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
11/12/2023	1.0	Criação do documento de requisitos	Rodrigo Vieira

# Introdução
## 1.1 Objetivo do Documento
Este documento especifica os requisitos do “”, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como a realização dos testes e homologação do sistema.
## 1.2 Escopo do Projeto
O projeto "" visa desenvolver uma interface web para restaurantes que ofereça uma experiência aprimorada aos clientes, permitindo-lhes realizar pedidos e pagamentos de forma digital, além de capturar informações para futuras ações de marketing.

Inclusões no Escopo:
Desenvolvimento de uma interface web responsiva.
Capacidade de escanear um QR Code no restaurante para acessar o cardápio digital.
Funcionalidade para fazer pedidos e realizar pagamentos através do aplicativo.
Registro do nome e mesa do cliente para entrega do pedido no local.
Captura de informações para uma possível newslatter.

Exclusões do Escopo:
Integração com sistemas de pagamento externos (por exemplo, gateways de pagamento externos não estão incluídos no escopo).
Desenvolvimento de versões específicas para tablets ou dispositivos wearables.
Integração de pagamento via cartão de crédito.
Desenvolvimento de um aplicativo nativo para smartphones.
## 1.3 Glossário de Termos

# Descrição Geral do Projeto
## 2.1 Objetivos do Projeto
Este projeto tem como objetivo criar um app que possibilite o cliente ao chegar no restaurante escanear um QR Code, onde terá acesso ao cardapio digital e poderá fazer pedidos e pagamento pelo app indicando qual seu nome, mesa e recebendo seu pedido na mesa. Também é possível capturar clientes para uma possível newslatter.
## 2.2 Benefícios Esperados
Os beneficios são:
Facilidade do cliente ao realizar pedidos quando chega ao restaurante;
Cardápio digital onde todos itens ficam expostos de forma interativa;
Possibilidade de evitar filas;
Captura de clientes;
Rapidez para os pedidos chegar a cozinha, automatizando o processo.

# Stakeholders
## 3.1 Lista de Stakeholders
## 3.2 Descrição dos Stakeholders

# Requisitos Funcionais
## 4.1 Casos de Uso
## 4.2 Funcionalidades do Sistema
## 4.3 Fluxos de Trabalho

# Requisitos Não Funcionais
## 5.1 Desempenho
## 5.2 Segurança
## 5.3 Usabilidade
## 5.4 Confiabilidade

# Requisitos Técnicos
## 6.1 Tecnologias Utilizadas
## 6.2 Requisitos de Hardware e Software
## 6.3 Integrações com Outros Sistemas

# Restrições e Limitações
## 7.1 Restrições de Orçamento e Prazo
## 7.2 Limitações Conhecidas

# Rastreabilidade de Requisitos
## 8.1 Matriz de Rastreabilidade

# Assinaturas
## 9.1 Aprovação